INDICE

- OBJETO Y ALCANCE

- DEFINICIONES

- CUMPLIMENTACION DE LA CTI

3.1.	Datos Fijos

3.2.	Datos Variables

3.2.1.	Datos de Proyecto

3.2.2.	Datos de la CTI

3.2.3.	Datos de la Emisión

3.2.4.	Datos de los Documentos

3.2.5.	Datos de la Distribución

3.2.6.	Datos del Cliente

- CONFECCION DE PLANTILLAS

4.1.	CTI con Distribución

4.2.	CTI para documento Único

4.3.	CTI de Distribución Externa

- ANEXOS

I.	CTI con Distribución

II.	CTI para documento Único

III.	CTI de Distribución Externa

- OBJETO y ALCANCE

El Objeto de la presente Instrucción de trabajo es definir los datos que se cumplimentan, donde se corrigen y como establecer los formatos para la emisión de las Cartas de Transmisión de Documentación de Ingeniería.

Esta instrucción se aplica internamente en el Departamento de Control de Documentos.

- DEFINICIONES

- CTI: Carta de Transmisión de documentos de Ingeniería

  - CTI de distribución Interna: afecta a la documentación que no requiere la revisión y/o aprobación del Cliente, quedando excluido de la distribución.

  - CTI de distribución externa: afecta a documentación que requiere revisión y aprobación por el Cliente

- DOCUM.SQL: Aplicación interna para control de los documentos del Proyecto. En esta aplicación son dados de alta todos los documentos del Proyecto por los Responsables de Disciplina correspondientes.

- GID: Aplicación interna para control de los documentos editados del Proyecto donde se incluyen todos los datos requeridos para la emisión de la CTI

- CUMPLIMENTACION DE LA CTI

Los datos con los que se cumplimenta cualquier formato de CTI son de dos tipos: Fijos y Variables

  - Datos Fijos:

Datos fijos son los que no sufren variación con independencia de la información que contenga la CTI, como son el caso de los anagramas, epígrafes, etc.

Esa información se establece en una plantilla, en formato Excel o Word, que se crea particularizada para cada Proyecto.

  - Datos Variables:

Son variables porque dependen de la documentación contenida en la CTI.

Los datos que pertenecen a este grupo se registran únicamente en el GID. Debe evitarse corregir información sobre la CTI obtenida.

    - Datos de Proyecto: La información que recoge del GID es el número de Proyecto y su descripción. Esta información procede de la base de datos general de Intecsa para el proyecto, no es modificada en GID

    - Datos de la CTI: Información introducida y modificada en el GID

- Número: es único y permanece asociado a los documentos y ediciones en él incluidos

- Fecha: Fecha de emisión de la CTI

- Descripción: Descripción breve que agrupa y define el tipo de documentos que se incluyen en la CTI.

    - Datos de la Emisión:

- Objeto de la distribución: distribuidos para: Se cumplimenta con el dato que procede de la elección en el GID de las opciones:

- Aprobación o Comentarios

- Petición de Oferta

- Compra

- Aprobado para diseño

- Aprobado para Construcción

- Anulación

- As-Built

- Emitido por: Indica la especialidad que edita el documento. Este valor viene asociado al documento en función de la disciplina responsable del mismo. No se modifica en el GID

- Control de Proyectos

- Procesos

- Civil

- Equipos Estáticos

- Equipos Dinámicos

- Tuberías

- Materiales de Tuberías

- Esfuerzos y Soportes

- Electricidad

- Instrumentación

- SCI

- Aire Acondicionado

- Construcción

- Aprovisionamientos

- Calidad

- Seguridad e Higiene

- Control de Documentos

    - Datos de los Documentos:

- Nº de Documento: Identificación del documento que se emite.

- Descripción: Título del documento

Los dos valores anteriores proceden de DOCUM.SQL y no son modificados en GID. Los dos valores siguientes se introducen y modifican en GID

- Revisión del documento: teniendo en cuenta que si se incluye la revisión del Cliente es la que aparece en la CTI. En  caso contrario será la de edición del documento por Intecsa.

- Fecha Documentum: Fecha de Publicación del documento en el Portal.

    - Datos de la Distribución:

Este epígrafe se refiere a las personas de las organizaciones participantes (Ingeniería, Socio y Cliente), que requieren los documentos incluidos en la CTI.

Los diferentes responsables se incluyen en la Tabla de Distribución del Proyecto en el GID, donde se incluye nombre y apellidos de la persona y su área de responsabilidad. Cualquier modificación en este listado debe realizarse necesariamente en GID y nunca en la Plantilla de la CTI

Una vez creada la Tabla de Distribución, a cada documento se le asignan los responsables que tienen que recibir el mismo, de acuerdo con la Matriz de Distribución aprobada para el Proyecto. Esta información se incluye una vez y es modificable.

    - Datos del Cliente:

Cuando la CTI corresponde a distribución externa, hay que incluir en el formato los epígrafes que se refieren a la  respuesta del Cliente.

Esta información se incluye en el pie de página del formato de Excel.

- CONFECCION DE PLANTILLAS

Se define en este apartado la confección de las diferentes plantillas que se pueden obtener desde GID.

La decisión, a la hora de seleccionar un tipo de plantilla para un proyecto, viene determinada por el tipo de distribución al que obligue las especificaciones de los diferentes Clientes.

  - CTI con Distribución (Anexo I)

El formato para este tipo de CTI es libro de Excel 97-2003 (*.xls)

La confección de esta plantilla es similar para CTI de distribución interna y externa.

Este tipo de CTI obliga a ajustar el formato al contenido de unas celdas determinadas donde se introduce la información del GID.

Cuando se confeccione la plantilla para CTI externa incluyendo al Cliente, hay que incorporar en el formato los datos para la aprobación del Cliente.

Como modelo para establecer una nueva plantilla, puede utilizarse transmital_docing.xls (Anexo I), ubicada en C:\IUI\SQL\GID\PLANTILLAS, creada como modelo por el administrador del GID

Requisitos a tener en cuenta:

- Para emitir la CTI tiene que estar creada la Tabla de Distribución del Proyecto, con especialidad y nombre del responsable de cuenta en el GID.

- Cualquier información incluida en la plantilla, en las celdas establecidas para recoger los datos del programa, quedará sustituida por éstos.

- Los datos que se transfieren a la plantilla y las celdas en las que se realiza son las reflejadas a continuación:

| GRUPO | CONTENIDO | CELDA EN EXCEL |
| --- | --- | --- |
| Datos de Proyecto | Nº Proyecto+ Descripción | B1 |
| Datos de la CTI | Nº CTI | B7 |
|  | Fecha | B8 |
|  | Descripción | B9 |
| Datos de la Emisión | Objeto de la Distribución | B12 |
|  | Emitido por (Especialidad) | B13 |
| Datos de Documentos |  | A partir de la línea 16 sin límite en el número de líneas a utilizar |
|  | Nº de Documento | Columna A (primer doc=A16) |
|  | Descripción | Columna B (primer doc=B16) |
|  | Revisión | Columna C (primer doc=C16) |
|  | Fecha Documentum | Columna D (primer doc=D16) |
| Datos de Distribución | Responsables de Ingeniería, Socio y Cliente | A partir de la columna E (incluida) combinación de Celdas de las filas 6 a 15 (incluidas). Tantas columnas como responsables. |

  - CTI  para Documento Único (Anexo II)

El formato para este tipo de CTI es documento de Word 97-2003 (*.doc)

Esta plantilla está desarrollada para CTI de distribución externa de un único documento.

Además de obtener del GID la información del documento a distribuir, permite incluir el histórico de ediciones del mismo.

La inserción de la información procedente del GID se realiza mediante marcadores, es decir cada dato en el GID está identificado con un marcador que se inserta en el Word como campo de un Formulario. La ubicación de los mismos en el documento y el aspecto del mismo puede ajustarse a cualquier necesidad.

Como modelo para establecer una nueva plantilla, puede utilizarse transmital_carta.doc (Anexo II), ubicada en C:\IUI\SQL\GID\PLANTILLAS, creada como modelo por el administrador del GID

Requisitos a tener en cuenta:

- No refleja distribución en el propio documento.

- Los marcadores solo pueden utilizarse una vez en el mismo documento. Para repetir una información tiene que existir el correspondiente marcador.

- Se puede recoger un máximo de 9 ediciones anteriores a la incluida en la CTI en curso.

- Los datos que se transfieren a la plantilla y las celdas en las que se realiza son las reflejadas a continuación:

| GRUPO | CONTENIDO |  |  |  | MARCADOR CAMPO EN WORD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datos de Proyecto | Nº Proyecto |  |  |  | contrato |  |  |
|  | Nº Proyecto (repetición) |  |  |  | contrato2 |  |  |
|  | Descripción del Proyecto |  |  |  | planta |  |  |
|  | Cliente |  |  |  | cliente |  |  |
| Datos de la CTI | Número CTI |  |  |  | num_ttal |  |  |
|  | Fecha |  |  |  | Fecha_ttal |  |  |
|  | Requiere respuesta si/no |  |  |  | responYN |  |  |
| Datos de la Emisión | Información |  |  |  | Infor |  |  |
| (Editados para) | Comentarios |  |  |  | coment |  |  |
|  | Aprobación |  |  |  | aprob |  |  |
|  | Aprobado para construcción |  |  |  | cons |  |  |
|  | Compras |  |  |  | compr |  |  |
|  | Petición de Oferta |  |  |  | revis |  |  |
|  | Cancelado |  |  |  | dise |  |  |
|  | Diseño |  |  |  | refer |  |  |
|  | As-built |  |  |  | asbuilt |  |  |
| Datos de Documento | Nº de Documento |  |  |  | num_doc |  |  |
|  | Nº de Documento (repetición) |  |  |  | num_doc2 |  |  |
|  | Descripción |  |  |  | doc_descrip |  |  |
|  | Descripción (repetición) |  |  |  | doc_descrip2 |  |  |
|  | Revisión |  |  |  | doc_rev |  |  |
|  | Objeto de la Revisión |  |  |  | objeto_rev |  |  |
|  | Fecha de edición |  |  |  | fechaed |  |  |
|  | Especialidad que edita el documento |  |  |  | disciplina |  |  |
| Histórico del Documento | Edición | Fecha | Objeto Ed. | Estado |  | Dev.Cliente | Ref.Cliente |
|  | rev1 | fecha1 | objeto1 | estado1 |  | fdevcli1 | num_ref1 |
|  | rev2 | fecha2 | objeto2 | estado2 |  | fdevcli2 | num_ref2 |
|  | rev3 | fecha3 | objeto3 | estado3 |  | fdevcli3 | num_ref3 |
|  | rev4 | fecha4 | objeto4 | estado4 |  | fdevcli4 | num_ref4 |
|  | rev5 | fecha5 | objeto5 | estado5 |  | fdevcli5 | num_ref5 |
|  | rev6 | fecha6 | objeto6 | estado6 |  | fdevcli6 | num_ref6 |
|  | rev7 | fecha7 | objeto7 | estado7 |  | fdevcli7 | num_ref7 |
|  | rev8 | fecha8 | objeto8 | estado8 |  | fdevcli8 | num_ref8 |
|  | rev9 | fecha9 | objeto9 | estado9 |  | fdevcli9 | num_ref9 |

  - CTI  de Distribución Externa (Anexo III)

El formato para este tipo de CTI es libro de Excel 97-2003 (*.xls)

Esta plantilla está desarrollada para CTI sin reflejar la distribución, para más de un documento y externa.

La inserción de la información procedente del GID se realiza mediante marcadores, es decir cada dato en el GID está identificado con un marcador que se inserta en el Excel como campo. La ubicación de los mismos en el documento y el aspecto del mismo puede ajustarse a cualquier necesidad.

Como modelo para establecer una nueva plantilla, puede utilizarse transcli.xls (Anexo III), ubicada en C:\IUI\SQL\GID\PLANTILLAS, creada como modelo por el administrador del GID

Requisitos a tener en cuenta:

- No refleja distribución en el propio documento.

- Los marcadores solo pueden utilizarse una vez en el mismo documento. Para repetir una información tiene que existir el correspondiente marcador.

- Se puede recoger un máximo de 10 documentos.

- Los campos en Excel debes estar escritos tal y como aparecen en el cuadro inferior.

- Los datos que se transfieren a la plantilla y las celdas en las que se realiza son las reflejadas a continuación:

Datos de Distribución:

Los datos de distribución son los recogidos en las tablas de distribución creadas para cada documento.

El listado global del Proyecto se tiene que ordenar como más cómodo resulte para completar los formatos del Proyecto. Es decir, si el primer grupo de participantes que tiene que aparecer corresponde con el Cliente, en la tabla de Distribución del Proyecto se tiene en que ordenar en primer lugar.

Los marcadores tendrán la asignación en función de ese orden, así por ejemplo la primera línea recogida en la tabla de distribución será 01 en todos los marcadores de esa línea:

Puesto en el Proyecto:	#ldistr_01#

Nombre:	#ndistr_01#

Distribución:	#ddistr_01#

| GRUPO | CONTENIDO |  |  | MARCADOR CAMPO EN EXCEL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datos de Proyecto | Nº Proyecto |  |  | #num_proy# |  |
|  | Descripción del Proyecto |  |  | #descrip_proy# |  |
| Datos de Distribución | Puesto en el Proyecto |  |  | #ldistr_01# (de 01 a #N) |  |
|  | Nombre |  |  | #ndistr_01# (de 01 a #N) |  |
|  | Distribución |  |  | #ddistr_01# (de 01 a #N) |  |
| Datos de la CTI | Número CTI |  |  | #num_ttal# |  |
|  | Fecha |  |  | #fecha_ttal# |  |
|  | Requiere respuesta si/no |  |  | #responYN# |  |
|  | Referencia del Cliente |  |  | #num_ref# |  |
| Datos de la Emisión | Información |  |  | #Infor# |  |
| (Editados para) | Comentarios |  |  | #coment# |  |
|  | Aprobación |  |  | #aprob# |  |
|  | Aprobado para construcción |  |  | #cons# |  |
|  | Compras |  |  | #compr# |  |
|  | Petición de Oferta |  |  | #revis# |  |
|  | Cancelado |  |  | #dise# |  |
|  | Diseño |  |  | #refer# |  |
|  | As-built |  |  | #asbuilt# |  |
| Datos de Documento | Número | Edición | Fecha Edición |  | Descripción |
|  | #num_doc01# | #doc_edi01# | #fechaed01# |  | #Descrip01# |
|  | #num_doc02# | #doc_edi02# | #fechaed02# |  | #Descrip02# |
|  | #num_doc03# | #doc_edi03# | #fechaed03# |  | #Descrip03# |
|  | #num_doc04# | #doc_edi04# | #fechaed04# |  | #Descrip04# |
|  | #num_doc05# | #doc_edi05# | #fechaed05# |  | #Descrip05# |
|  | #num_doc06# | #doc_edi06# | #fechaed06# |  | #Descrip06# |
|  | #num_doc07# | #doc_edi07# | #fechaed07# |  | #Descrip07# |
|  | #num_doc08# | #doc_edi08# | #fechaed08# |  | #Descrip08# |
|  | #num_doc09# | #doc_edi09# | #fechaed09# |  | #Descrip09# |
|  | #num_doc10# | #doc_edi10# | #fechaed10# |  | #Descrip10# |

- ANEXOS:

I.	CTI con Distribución

II.	CTI para documento Único

III.	CTI de Distribución Externa

ANEXO I. CTI con Distribución: 	Formato en libro de Excel 97-2003 (*.xls)

Archivo modelo en C:\IUI\SQL\GID\PLANTILLAS: transmital_docing.xls

| APROBACIÓN POR EL CLIENTE |  |
| --- | --- |
| Aprobado sin comentarios |  |
| Con comentarios | Firmado por: |
| DEBEN ENVIAR LOS COMENTARIOS O SU APROBACIÓN ANTES DEL: | Fecha: |

ANEXO Ii. CTI  para Documento Único: 	Formato en Word 97-2003 (*.doc)

Archivo modelo en C:\IUI\SQL\GID\PLANTILLAS:

transmital_carta.doc

SUBMITTAL OF A DOCUMENT Nº TTAL: SUBMISSION DATE:

Project Name: Company: Contract No.: Contractor: DRAGADOS GULF

TO COMPANY REPRESENTATIVE: We enclose herewith the Document identified above.

Document No.: Document Description: Document Rev.: Issue Description: Discipline:

| ENGINEER'S COMMENTS: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Action Code: X A: Approved As Submitted B: Approved – Except As Noted C: Revise – Resubmit D: Rejected – Resubmit E: Receipt Acknowledged Approval by Engineer shall not relieve the contractor of its obligation and liabilities under the Contract nor constitute authorization of any change to Contract Documents, and therefore shall not imply any recognition whatsoever of additional time or cost to the contract. THE ENGINEER Name: Signature: Date: |  |  |

TO: THE CONTRACTOR The Company Representative returns herewith the Document with the engineer’s comments, action and condition. Name: Signature: Date:

| INTECSA INDUSTRIAL, S.A. Via de los Poblados, 11 28033 MADRID – SpainTel: 917497000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. No. | DATE | REVISION DESCRIPTION | STATUS | Client Dev.Date |

| CONTRACT No. | This revision is not to be used for Construction until certified and dated |
| --- | --- |
| Contract No.: |  |
| DRAWING/ DOCUMENT No. | DOCUMENT NAME |

ANEXO III. CTI  de Distribución Externa: 	Formato en Libro de Excel 97-2003 (*.xls)

Archivo modelo en C:\IUI\SQL\GID\PLANTILLAS:

transmital_carta.doc

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #descrip_proy# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Calle Via de los Poblados, 11 – 28033 Madrid, Spain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Intecsa Document Transmittal To XXXX(CLIENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | To: |  |  |  |  |  | Nombre y Puesto al que se dirige el Transmital (Jefe Proyecto Cliente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | From: |  |  |  |  |  | Nombre y Puesto Jefe Proyecto de Intecsa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Job No.: |  |  |  |  |  | #num_proy# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transmittal No.: |  |  |  |  |  |  | #num_ttal# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Response Required: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #responYN# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PMT Ref No.: |  |  |  |  |  |  | #num_ref# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #fecha_ttal# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Document No. |  |  |  |  |  |  | Rev. |  |  |  |  |  |  |  | Date |  |  |  |  |  |  |  | Title |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Remark |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #num_doc01# |  |  |  |  |  |  | #doc_edi01# |  |  |  |  |  |  |  | #fechaed01# |  |  | #Descrip01# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #num_doc02# |  |  |  |  |  |  | #doc_edi02# |  |  |  |  |  |  |  | #fechaed02# |  |  | #Descrip02# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #num_doc03# |  |  |  |  |  |  | #doc_edi03# |  |  |  |  |  |  |  | #fechaed03# |  |  | #Descrip03# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #num_doc04# |  |  |  |  |  |  | #doc_edi04# |  |  |  |  |  |  |  | #fechaed04# |  |  | #Descrip04# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #num_doc05# |  |  |  |  |  |  | #doc_edi05# |  |  |  |  |  |  |  | #fechaed05# |  |  | #Descrip05# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #num_doc06# |  |  |  |  |  |  | #doc_edi06# |  |  |  |  |  |  |  | #fechaed06# |  |  | #Descrip06# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #num_doc07# |  |  |  |  |  |  | #doc_edi07# |  |  |  |  |  |  |  | #fechaed07# |  |  | #Descrip07# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #num_doc08# |  |  |  |  |  |  | #doc_edi08# |  |  |  |  |  |  |  | #fechaed08# |  |  | #Descrip08# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #num_doc09# |  |  |  |  |  |  | #doc_edi09# |  |  |  |  |  |  |  | #fechaed09# |  |  | #Descrip09# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #num_doc10# |  |  |  |  |  |  | #doc_edi10# |  |  |  |  |  |  |  | #fechaed10# |  |  | #Descrip10# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Type of Document Enclosed-NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Calculations |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reports |  |  |  |  | Vendors Drawing |  |  |  |  |  |  |  |  | Drawings |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Procedures |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Specification |  |  |  |  | MOM |  |  |  |  |  |  |  |  | Others(Material-Specifications) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Action Required: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #Infor# |  |  |  | For Information |  |  |  |  |  | #refer# |  |  |  | For Reference |  |  | #dise# |  |  | For Final |  |  |  |  |  |  |  | #compr# |  |  | For Record |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #coment# |  |  |  | For Review/ Comments |  |  |  |  |  | #cons# |  |  |  | For Instruction |  |  | #aprob# |  |  | For Approval |  |  |  |  |  |  |  | #revis# |  |  | For Compliance & Reply |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Note: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Internal Distribution : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Document Controller |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #fecha_ttal# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Received By: (Please acknowledge receipt by signing & returning a copy for this transmittal) (Nombre Jefe Proyecto Cliente) Project Manager |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIGNATURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |